项目周记

日期：2026-04-10

本周主要是在做第二版，核心目标不是加更多功能，而是解决第一版处理太慢的问题。第一版虽然能跑通，但基本上是整段视频都走视频理解，视频一长，处理时间就会很久，所以老师没有通过。

第二版这次做的调整比较明确，就是拆成两个通道：

1. OCR 通道：先把画面里的文字提出来，做第一轮快速筛选。

2. 视频理解通道：再对筛出来的可疑内容做进一步分析。

这样就不用一开始把所有内容都走慢流程，整体思路比第一版更适合实际使用。

和第一版相比，这一版主要有几个改动：

1. 从单通道改成双通道，处理逻辑更清楚。

2. 处理任务放到后台队列里，不会一直卡住请求。

3. 前端能看到任务进度，知道现在处理到了哪一步。

4. 修掉了几个影响使用的问题，结果现在可以正常保存和检索。

目前已经做到的内容：

1. 可以导入视频并自动处理。

2. 可以先用 OCR 做快速筛选，再用视频理解继续分析。

3. 可以搜索命中结果，查看对应画面和任务状态。

4. 目前基础流程已经能正常跑通。

目前还没有做到的内容：

1. 还没有整理出特别完整的速度对比数据。

2. 还需要用更多真实视频继续测试准确率。

3. 自动生成审查报告这类功能还没有补上。

总体来说，第二版最重要的进步就是方向改对了。第一版的问题是太慢，第二版开始把速度和分析效果分开处理，所以现在已经比第一版更接近能实际使用的状态。